
Conf Call
4 mars 2008
Participants :
Sylvie, Charles, Pascal (Temis)
Françoise, Victor (KXEN)
Thierry (Eptica) 

Absents :

Emmanuel (LIPN) 

Massih (LIP6) 

1. Point d’avancement 

1.1. Accord de consortium

On attend la signature de Paris 6.

2. Livrables

2.1. Lot 1

Terminé 

Version pdf à faire & mettre sur le wiki : Victor
2.2. Lot 2

2.2.1. Lot 21

Terminé 

Version pdf sur le wiki

2.2.2. Lot 22
Sylvie finalise l’intégration des résultats Temis dans le doc mis par Massih sur le wiki.

Sylvie produise le pdf & le met sur le wiki.
2.2.3. Lot 23

Sylvie finalise l’intégration des résultats Temis dans le doc mis par Massih sur le wiki.

Sylvie produise le pdf & le met sur le wiki.
2.2.4. Lot 25
Emmanuel a fait le doc 2.5. & l’a mis sur le wiki avec le pdf.
2.3. Lot 3

2.3.1. Lots 31, Lot 32 & Lot 33
Temis & LIP6 doivent se contacter & demander un report pour le Lot 3.

Charles appelle Vincent Brunie.
2.4. Lot 4

2.4.1. Lot 41

Terminé, relu & mis en pdf sur le wiki ce soir.
2.4.2. Lot 42

Terminé, relu & mis en pdf sur le wiki ce soir (version intermédiaire)

2.4.3. Lots 43 & 44
Joints en un seul livrable.

Terminé, relu & mis en pdf sur le wiki ce soir (version intermédiaire)

2.5. Lot 5

2.5.1. Lot 51

Thierry et Emmanuel ont fait le doc 5.1. & l’ont mis sur le wiki avec le pdf.
3. Récapitulatif pour la revue du 18 mars

3.1. Livrables

Sylvie envoie mardi soir les pdf des livrables mis sur le wiki (après validation des partenaires)
	Nom
	Statut
	Date prévisionnelle

	L11 & L12
	OK
	

	L21
	OK
	

	L22
	En cours (avancement aux ¾)
	04/03/03

	L23
	En cours (avancement aux ¾)
	04/03/03

	L25
	OK
	

	L31
	Missing
	

	L32
	Missing
	

	L33
	Missing 
	

	L41
	OK
	

	L42
	OK (version intermédiaire)
	

	L43 & L44
	OK (version intermédiaire)
	

	L51
	OK
	


3.2. Transparents de présentation
· p 4 : Eptica & KXEN fournissent des éléments à Charles pour la valorisation.
· p 6 : Françoise envoie à Sylvie la liste des livrables miss à jour 

· Thierry : responsable des slides sur le Lot 1

· Lot 2 

· Massih présente le Lot 

· Massih présente les spécs (L22)

· Sylvie présente les résultats (L23)

· Lot 3 

· On supprime & on expliquera à la fin pourquoi on l’a retardé

· Lot 4 

· Françoise présente le Lot & les spécs

· Victor présente une démo de 4.2, 4.3-4.4

· Lot 5 

· Emmanuel présente le Lot & le Lot 2.5

· Lot 7

· Parler du Lot 3
· Synthèse rapide des dépenses par Lot

· Chaque responsable  donne son input
4. Prochaines réunions

4.1. Rapport d’activité
· Sylvie envoie la partie commune ce soir
· Chacun envoie ses commentaires mercredi. On met en sur le wiki la dernière version.

· Sylvie finalise le doc & l’envoie jeudi

4.2. Relevé de dépenses
· Charges sur le Lot 3

· On déclare ½ de l’état de l’art, 1/3 sur les spécs
· Temis, Eptica & KXEN envoie séparément son relevé de dépenses
4.3. Réunion 

Répétition le 18 mars à 12h chez Temis.
