
Conférence téléphonique du 15/10/2007

Participants : 

· Sylvie (Temis), 

· Patrick, Massih (LIP6)
· Victor, Françoise (KXEN)
· Emmanuel & Nicoletta (LIPN)

1. Points de discussion 
1.1. Accord de consortium
On a une réunion chez Eptica (Temis, KXEN & Eptica).
Une version de l’accord propsoé par Lip 6 chez Thierry & Gilles qui doit amender, compléter & nous renvoyer le doc.
1.2. Livrables
1.2.1. Lot 21
Temis, Lip6 & KXEN ont fait des tests.
On a un problème de zonage des emails. Sylvie a fait un nettoyage manuel : les résultats sont nettement meilleurs.

Sylvie propose une réunion le 16 novembre à 9h30 chez Temis (avec Massih, Sylvie, Victor & Françoise, Eptica ?)
1.2.2. Lot 22

On attend le Lot 21.
1.2.3. Lot 31

Sylvie attend le lot 21.
Sylvie commence les tests.

1.2.4. Lot 32

Le démarrage dépend de la finalisation du doc Lot 31.

1.2.5. Lot 41

KXEN a commencé à travailler sur le document. 
Thierry devait travailler sem 37 sur les spécification métiers de Eptica : on attend ses spécs.
2. Relations ANR

2.1. Envoi des livrables

Sylvie a livré le L11+L12.

On a annoncé les autres en relecture.

2.2. Site Web

On a défini la structure du site : Sylvie a envoyé une demande avec les éléments que chacun devrait fournir. Pour l’instant, seules KXEN & Temis ont répondu.

Sylvie n’a pas de ressource pour faire le site : Victor regarde ce qu’il peut faire.
2.3. Colloque STIC

Victor a envoyé un mail à Gilles Bogo (gbogo@anrt.asso.fr) pour lui indiquer qu’on était prêt à présenter le poster.

On a préparé un poster : Victor & Françoise vont le compléter. On met l’adresse : septia@lipn.univ-paris13.fr
On doit renvoyer la version pdf pour la fin de semaine.

Participation au colloque (du 5 au 7 novembre)

Patrick : 5 & 6 novembre

Sylvie : 5 novembre

Victor : 6 novembre

Emmanuel & Nicoletta : 7 novembre

Problème : il faut s’inscrire. Les droits d’inscription sont de 170 € (universitaires) & 300 € (industriels), gratuit pour les étudiants.

2.4. Communiqué de presse

Sylvie a envoyé une version.
Françoise renvoie une version après avoir briefé son agence de comm.
3. Prochaine réunion
29 octobre à 11h

Sylvie renvoie le n° de conf call
