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Rapport semestriel n°1
A. Identification du projet
	Programme – année
	Technologies Logicielles - 2006

	Projet (acronyme)
	SEPTIA

	Coordinateur du projet :

Société/organisme
	TEMIS

	Nom du coordinateur
	Charles Huot / Sylvie Guillemin-Lanne

	                                      Téléphone
	O1/40/04/46/76
01/40/04/46/87

	                     Mél
	sylvie.guillemin-lanne@temis.com

	Partenaire 1
	EPTICA

	Partenaire 2
	KXEN

	Partenaire 3
	LIP6

	Partenaire 4
	LIPN

	Partenaire 5
	TEMIS

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	Du 01/03/2007 au 28/02/2009

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	Du 01/03/2007 au 31/08/2007

	Date de rédaction
	30/08/2007


B. Avancement global du projet
Cette partie concerne l’ensemble du projet. Elle doit être remplie sous la responsabilité du coordinateur, avec les contributions de l’ensemble des partenaires.
a. Rappel des tâches pour l’ensemble du projet

Ce tableau décrit les principales tâches et livrables du projet qui on été définies lors du démarrage du projet, émis ou non.
	
	Tâche / livrable
	Resp.
	Etat
	Date de livraison
	Commentaires

	Lot1
	Expression du besoin
	EPTICA
	
	
	

	L1.1
	Etat de l’art
	
	
	01/06/2007
	Document SEPTIA_L1L2.doc

	L1.2
	Définition des besoins
	
	
	01/06/2007
	Document SEPTIA_L1L2.doc

	Lot 2
	Analyse des interactions
	LIP6
	
	
	

	L2.1
	Etat de l’art
	
	
	01/06/2007
	Document SEPTIA_L1L2.doc

	L2.2
	Spécifications
	
	
	01/09/2007
	

	L2.3
	Modèles de catégorisation
	
	Δ
	01/03/2008
	

	L2.4
	Modèles d’ontologie / Thèmes
	
	Δ
	01/06/2008
	

	L2.5
	Réseaux sociaux
	
	Δ
	01/06/2008
	

	Lot 3
	Aide à la réponse
	TEMIS
	
	
	

	L3.1
	Etat de l’art
	
	
	01/06/2007
	Document SEPTIA_L1L2.doc

	L3.2
	Spécifications
	
	
	01/09/2007
	

	L3.3
	Modèles de sélection
	
	Δ
	01/06/2008
	

	L3.4
	Réseaux sociaux
	
	Δ
	01/06/2008
	

	Lot 4
	Supervision du centre de contacts
	KXEN
	
	
	

	L4.1
	Spécifications
	
	
	01/09/2007
	

	L4.2
	Module de prévision de séries temporelles
	
	Δ
	01/03/2008
	

	L4.3
	Module d’alerte
	
	Δ
	01/06/2008
	

	L4.4
	Module d’administration
	
	Δ
	01/06/2008
	

	L4.5
	Prototype de l’outil de supervision
	
	Δ
	01/12/2008
	

	Lot 5
	Portail collaboratif
	LIPN
	
	
	

	L5.1
	Spécifications
	
	Δ
	01/03/2008
	

	L5.2
	Evolutions
	
	Δ
	01/09/2008
	

	L5.3
	Maquette
	
	Δ
	01/03/2009
	

	Lot 6
	Démonstrateur
	EPTICA
	
	
	

	L6.1
	Architecture fonctionnelle et technique
	
	Δ
	01/06/2008
	

	L6.2
	Maquette
	
	Δ
	01/09/2008
	

	L6.3
	Démonstrateur
	
	Δ
	01/03/2009
	

	Lot 7
	Gestion de projet
	TEMIS
	
	
	

	L7.1
	Lancement
	
	
	01/04/2007
	 CR 

Annuaire

	L7.2
	Revue intermédiaire
	
	Δ
	
	

	L7.3
	CR activité
	
	
	01/04/2007 à

01/03/2009
	

	
	
	
	Δ
	
	


	Δ
Prévu
	▲
Reprévu
	
Abandonné
	
Réalisé


b. Synthèse des travaux effectués pour la période concernée et conformité de l’avancement aux prévisions
Réunions projets :

Les réunions consacrées au projet, en plus des contributions des partenaires, s’organisent en réunions, journées de travail (4), et conférences téléphoniques (2)

06/03/2007
Lancement du projet

06/04/2007
Présentation des solutions et savoir-faire des partenaires (1 journée)
12/06/2007
Présentation des outils logiciels des partenaires qui entreront dans le projet  (1 journée)
02/07/2007
Présentation de la solution EPTICA : paramétrage  (1 journée)
04/07/2007
Présentation de la solution EPTICA : point sur l’intégration  (1 journée)
Conférences téléphoniques

14/05/2007
Point sur les jalons suivants
04/06/2007
Préparation de l’état de l’art
Annuaire des partenaires

Suite à la réunion de lancement, un annuaire a été rédigé.
Infrastructure d’échange des documents :

Les CR et autres informations internes au projet sont disponibles à tous les partenaires sur un site Wiki 

Synthèse des travaux

Accord de confidentialité

Une proposition a été envoyée aux partenaires. Celle-ci n’étant pas suffisante, les services juridiques du LIPN proposent une nouvelle version.

Communication

Un communiqué de presse a été proposé. Il est en cours de discussion et modification par les partenaires. 

Un projet de site WEB sur le projet est également en cours de construction. Il doit être complété par les partenaires. Le logo SEPTIA  et la charte graphique ont été choisis.

Préparation de la plateforme
Cf dans les parties des partenaires

c. Résultats obtenus pour la période concernée 
(25 lignes maximum) Décrire les résultats obtenus et préciser les livrables internes au projet réalisés. 
Rédaction des documents 

Expression des besoins et Etat de l’art

Un document d’expression de besoins et état de l’art est rédigé. Dans ce document, ont été regroupés les lots L1.2, L1.1, L2.1, et L3.1.

Il comprend les parties suivantes

· L’expression des besoins

· L’analyse des interactions

· L’aide à la réponse

Spécifications
[Partie restant à rédiger]
d. Difficultés rencontrées et solutions de remplacement envisagées
(25 lignes maximum) ex : impasse technique, abandon d’un sous traitant, maîtrise des délais, maîtrise des budgets. Faut-il revoir le contenu du projet ? Faut-il revoir le calendrier du projet ?

e. Faits marquants et, le moment venu, livrables externes réalisés 
 (25 lignes maximum) Préciser s’il s’agit d’articles dans des revues à comité de lecture / d’ouvrages ou chapitres d’ouvrage / d’articles dans d’autres revues / de communications dans des colloques ou des congrès / de dépôt de brevet… Référencer selon les normes habituelles

Préciser s’ils peuvent ou non faire l’objet de communications externes par l’ANR.
f. Autres commentaires

Commentaire général sur le projet, son management, les interactions entre les différents partenaires etc… 

C. Réalisations des partenaires

EPTICA
Reproduire cette section en autant d’exemplaires que de partenaires, y compris le coordinateur.
	Partenaire :

Société/organisme
	

	Nom du rédacteur
	

	                                      Téléphone
	

	                     Mél
	

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	


a. Faits marquants pour la période
Autres que ceux indiqués dans la partie « Avancement global du projet ».

b. Aspects non scientifiques
i) Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ii) Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité » 

(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…

KXEN

Reproduire cette section en autant d’exemplaires que de partenaires, y compris le coordinateur.
	Partenaire :

Société/organisme
	

	Nom du rédacteur
	

	                                      Téléphone
	

	                     Mél
	

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	


c. Faits marquants pour la période

Autres que ceux indiqués dans la partie « Avancement global du projet ».

d. Aspects non scientifiques
i) Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ii) Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité » 

(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…

LIP6

Reproduire cette section en autant d’exemplaires que de partenaires, y compris le coordinateur.
	Partenaire :

Société/organisme
	

	Nom du rédacteur
	

	                                      Téléphone
	

	                     Mél
	

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	


e. Faits marquants pour la période

Autres que ceux indiqués dans la partie « Avancement global du projet ».

f. Aspects non scientifiques
i) Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ii) Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité » 

(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…

LIPN

Reproduire cette section en autant d’exemplaires que de partenaires, y compris le coordinateur.
	Partenaire :

Société/organisme
	

	Nom du rédacteur
	

	                                      Téléphone
	

	                     Mél
	

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	


g. Faits marquants pour la période

Autres que ceux indiqués dans la partie « Avancement global du projet ».

h. Aspects non scientifiques
i) Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ii) Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité » 

(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…

TEMIS

Reproduire cette section en autant d’exemplaires que de partenaires, y compris le coordinateur.
	Partenaire :

Société/organisme
	TEMIS

	Nom du rédacteur
	Sylvie Guillemin-Lanne 

	                                      Téléphone
	01 40 04 46 87

	                     Mél
	sylvie.guillemin-lanne@temis.com

	Période du projet 

(date début des travaux – date fin)
	01/03/2007 – 28/02/2009

	Période  faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin)
	01/03/2007 – 31/08/2007


i. Faits marquants pour la période

Autres que ceux indiqués dans la partie « Avancement global du projet ».

Premiers tests de clustering sur un jeu de données fourni par EPTICA.
j. Aspects non scientifiques
i) Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ii) Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité » 

(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…
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