
Conf Call
7 février 2008
Participants   
Sylvie, Charles, Pascal (Temis)
Françoise (KXEN)
Emmanuel (LIPN) 

Thierry (Eptica) 

Massih (LIP6) 

1. Point d’avancement 

1.1. Accord de consortium
Sylvie a envoyé l’accord en demandant s’il y avait des remarques.

On vise toujours de signer l’accord pour mi février.
1.2. Site Web

On a créé un site Web,  hébergé par le LIP6 : www.septia.lip6.fr

Victor & Françoise vont fournir des CP.

1.3. Publications

Recenser les publications des universitaires

· Massih 

·  Conf CORIA

· Emmanuel

·  Conf moldave

·  Conf NATO 

· Françoise

·  Papier avec Massih & Emmanuel
2. Livrables

2.1. Lot 2
2.1.1. Lot 22
Un doc de plan des specs Lot 22 a été envoyé & complété par Sylvie.
KXEN & LIP6 : sont en train de rédiger des éléments

· Massih : a lancé un algorithme de clustering hiérarchique sur les données générées par KXEN. 

Eptica : Thierry est en cours de rédaction des spéc métier , complète le descriptif des données.

· Eptica a envoyé un nouveau jeu de données, au format csv (pour KXEN). Eptica va relancer l’expédition au format xml (pour Temis) : septia_data_3_080206.csv (ou.xml)
· Ces données ne comportent que le 1er email du thread, la 1ère réponse & le modèle de réponse utilisé (s’il y en a eu un)

Pascal est en train de travailler sur le cleaning des données

· Il livrera la version des données livrées septia_data_3_080206 pour fin de semaine prochaine

· Comment peut-on repérer l’ordre dans le thread ?

· Il faut pouvoir repérer le 1er mail du thread
2.1.2. Lot 23

LIP6 a commencé à réaliser un certain nombre de tests.

· Massih a une chaîne des emails vectorisés

· Massih ne peut lire que des fichiers plats au format .txt

· Massih est parti des données brutes Eptica, traitées par Temis, puis passées dans KTC. Massih part des données vectorisées

· Les 1er tests sont réalisés
· LIP6 pourra lancer les tests sur le nouveau jeu de données & aussi sur les données transmises par Temis.
· LIP6 lancera ensuite des modèles semi-supervisés (après la validation des étiquettes)

Pascal lance des tests de catégorisation dès que les jeux de données sont prêts.

KXEN lance des modèles supervisés (en utilisant des données complémentaires fournies  par Thierry)

Ces modèles fourniront la base pour le routage des emails.

Derrière ces tests, il faut prévoir une séance de validation des résultats par Eptica.

· Thierry inclut le sujet dans les spécs qu’il rédige (L2.2)

Charles demande s’il y a des cahiers des charges de bonne pratique des centres d’appels 

· Thierry indique qu’il n’existe pas vraiment de document 

· Charles pourra fournir un document sur ce sujet

Il faudrait un doc décrivant ces résultats : Massih reprend le plan du L2.2.
2.1.3. Lot 25
Emmanuel a fait une réunion avec Eptica & KXEN.

Il n’a pas avancé sur le doc « état de l’art & bibliographie » sur l’utilisation des réseaux sociaux dans des applications data mining.

Emmanuel envoie un plan du lot 2.5.
Il devrait y avoir des tests sur la base emails Enron.

2.2. Lot 3
2.2.1. Lot 31
Temis a un conf call avec Thierry & Massih (& Patrick)

· Il faut définir ce qu’on attend 

· Il faut dire ce qu’on entend par « similarité » pour identifier le meilleur template de réponse 

On n’a pas le doc L31. 
2.2.2. Lot 32

Theirry produit quelques éléments pour le doc de spécifications L32 .
2.2.3. Lot 33

On n’a pas du tout avancé.

2.3. Lot 4

2.3.1. Lot 41

On doit avoir une réunion de présentation de KXEN à Eptica

Denis est en cours de rédaction des scénarios clients.

On finalisera le document à la suite de la réunion de présentation & des scénarios.

2.3.2. Lot 42

KXEN a avancé en parallèle les Lots 42 & 44.

2.4. Lot 5
2.4.1. Lot 51

Thierry et Emmanuel ont avancé sur les spécs du portail collaboratif : Emmanuel va envoyer le 1er draft du doc de spéc.
3. Récapitulatif pour la revue du 18 mars

3.1. Livrables

A fournir pour début mars (15 jours avant la réunion)
	Nom
	Statut
	Date prévisionnelle

	L11 & L12
	OK
	

	L21
	OK
	

	L22
	En cours (avancement aux ¾)
	

	L23
	Missing (avancement au 1/3 )
	

	L25
	Missing
	

	L31
	Missing
	

	L32
	Missing
	

	L33
	Missing 
	

	L41
	En cours (avancement aux 2/3)
	

	L42
	Missing (avancement à 1/2)
	

	L44
	Missing (avancement à 1/2)
	

	L45
	Missing (début)
	

	L51
	Missing (avancement au 1/3 )
	


3.2. Transparents de présentation
L’agenda pour la revue (08_03_18_Revue ANR_2.ppt).
On affine la répartition des tâches pour la présentation.
Chacun commence à préparer ses slides.
4. Prochaines réunions

4.1. Réunions de travail
KXEN – Eptica : supervision (: conf call le 07/02/08)
Temis – Eptica – LIP6 : catégorisation (conf call le 11/02/08)

4.2. Prochain call

Sylvie envoie un mail pour la réunion de préparation de la revue du 18 mars : date proposée 22 février de 14h à 18h. 

Il faudrait que, pour cette date, le maximum de livrables soit prêt, ainsi qu’une première trame des slides de la revue.
