
Conférence téléphonique du 28/09/2007

Prochaine conférence téléphonique le 11 / 10 / 2007
à 16h30
Participants : 

· Sylvie (Temis), 

· Patrick, Massih (LIP6)
· Victor, Françoise (KXEN)
1. Points de discussion 
1.1. Accord de consortium
Réunion programmée le 9 octobre à 14h chez Eptica (Temis, KXEN & Eptica)
1.2. Livrables
1.2.1. Lot 21
Lip6 & KXEN ont travaillé sur le document. Ils finalisent les tests & intègrent les résultats semaine prochaine.

On a fait quelques tests en utilisant des données Reuters dont disposait Massih.

Sylvie envoie la partie Temis.

On prévoit de terminer le Doc L21 le 5 octobre.
1.2.2. Lot 22

On démarre la rédaction du doc de spéc, à partir des résultats du Lot 21.

On prévoit une première itération pour le 19 octobre.
1.2.3. Lot 31

Sylvie rédige l’état de l’art technique avec Thierry.

Si nécessaire, Massih enverra un état de l’art scientifique.
Sylvie ajoutera une partie avec les tests.

Sylvie donnera la date de livraison en fonction des disponibilités de Olivier.

1.2.4. Lot 32

Le démarrage dépend de la finalisation du doc Lot 31.

1.2.5. Lot 41

KXEN a commencé à travailler sur le document. Thierry devait travailler sem 37 sur les spécification métiers de Eptica.

2. Relations ANR

2.1. Envoi des livrables

On peut livrer le L11+L12.

On annonce les autres en relecture.

2.2. Site Web

On a défini la structure du site : Sylvie renvoie une demande avec les éléments que chacun devrait fournir.

LIPN le mettrait en ligne (à vérifier)
2.3. Colloque STIC

On prépare un poster : on reprend les élements fournis à l’ANR pour notre projet (résumé du projet). Victor s’en occupe.
Victor envoie un mail à Gilles Bogo (gbogo@anrt.asso.fr) pour lui indiquer qu’on est prêt à présenter le poster.

2.4. Communiqué de presse

Il est en cours de rédaction : il faut le corriger pour le diffuser.

Sylvie envoie.
